UMOWA   WIN/………/2017               			Projekt

Zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Miastem Otwock z siedzibą ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez:

# Wiceprezydenta Miasta Otwocka – Piotra Stefańskiego,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”.

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego akceptacji oferty zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  wraz z projektami branżowymi oraz  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym, strefami zabaw i rekreacji oraz parkingami na  dz. ew. nr 36/30; 36/29; 36/9; 36/10; 36/23; 36/25 z obr. 31 przy osiedlu Ługi w ramach zadania budżetowego pn.„projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi”.

- W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzi w szczególności:

- Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- Wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

- Wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla całego zamierzenia budowlanego wg Koncepcji nr 1.2 wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem terenu oraz uzgodnieniami i opiniami dla kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym, strefami zabaw i rekreacji oraz parkingami,

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zaplecza sanitarno-szatniowego i parkingów,

- Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na budowę boisk, placu zabaw i siłowni zewnętrznej,

- Wykonanie projektu gospodarki zielenią,

- Uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew,

- Podział całego  przedmiotu umowy na etapy:

  - I ETAP – boisko piłkarskie 62x30m typu „Orlik” z nawierzchnią ze sztucznej trawy, z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem i wyposażeniem oraz trybunami

  - II ETAP – boisko wielofunkcyjne 35,1x18,6m typu „Orlik” z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem i wyposażeniem

  - III ETAP - plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, ogrodzeniem i oświetleniem terenu

  - IV ETAP – siłownia zewnętrzna z elementami streetworkout i oświetleniem terenu

  - V ETAP – zaplecze sanitarno-szatniowe typu „Orlik” z dojściami i dojazdami oraz ogrodzeniem i oświetleniem terenu

  - VI ETAP – parking z dojściem i dojazdem z dowiązaniem do realizowanego parkingu przy kościele

  - VII ETAP – plac treningowy piłkarsko-tenisowy 12x16m z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz ścianą żelbetową 12x3,5m i piłkochwytem

9) 	Bieżące konsultacje z Zamawiającym proponowanych rozwiązań,

10)	 Wnoszenie zmian i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,

11) 	Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla docelowych rozwiązań

12)	Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych dla każdego z etapów realizacji inwestycji dla wszystkich branż z projektami branżowymi przyłączy wraz z uzgodnieniami i opiniami, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz STWiOR

- Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów.

- Wykonawca podejmuje się dokonać wszelkich, wymaganych przepisami prawa, uzgodnień i zatwierdzeń oraz wykonać opracowania konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę i zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonawczych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z płytą CD zawierającą wersją elektroniczną.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Realizacji przedmiotu umowy w terminie:

a) Kompletny projekt budowlany, projekty wykonawcze dla etapu I, II, III, IV, VII oraz projekt gospodarki zielenią wraz z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew i zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu na budowę boisk, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz placu treningowego w terminie:

- 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

      - Projekty wykonawcze dla etapu V i VI wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę:

- 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

- Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje,

- Uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań,

- Podziału dokumentacji wykonawczej na siedem niezależnych etapów opisanych w  §1 ust2, pkt 8,

- W przypadku konieczności powierzenia wykonania części dokumentacji innym podmiotom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Zapewnienia środków finansowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

  - Odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z wybraną ofertą w wysokości …………………. zł brutto, (tj. z obowiązującym podatkiem VAT ) słownie: …………………………. złotych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w formie pisemnego zgłoszenia zakończenia prac wraz z wykazem opracowań złożonego na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 7 dni od dnia ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych wad w dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie do 7 dni licząc od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia kompletności i prawidłowości przekazanych dokumentów w terminie do 3 dni licząc od dnia ich przekazania.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy Komisja złożona z pracowników merytorycznego Wydziału Urzędu Miasta Otwocka podpisze bezusterkowy protokół końcowy, co będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę faktury.

- Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek wskazany w fakturze.

§ 5

            - Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców może odbywać się za pisemną aprobatą Zamawiającego.

            - W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony wskazują, iż Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom.

            - W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę a w szczególności nie wykonania z winy Wykonawcy obowiązków określonych w § 1 ust.2 umowy, wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 7), bądź też powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty.

- Prawo do odstąpienia od umowy wskazane w ust.1 Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w ustępie 1.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych.

§ 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,5 % wartości umowy - za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1,

  - w wysokości 0,5% wartości umowy - za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie usunięcia w terminie  7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wskazanych w wykonanej dokumentacji wad.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wartości umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia prac, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 w przypadku:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   na realizację przedmiotu umowy,

2)  opóźnień wynikających z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

3) konieczności wykonania zamówień zamiennych.

- Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 9

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu

umowy w tym prawa zależne oraz do każdej jego części w dniu podpisania przez obie strony

protokołu końcowego odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do przedmiotu umowy i każdej jego części wynikających z umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w tym w

szczególności:

    - powielania przedmiotu umowy dowolną techniką,

    - wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na nośnikach elektronicznych,

    - wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych,

    - dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

    - publicznego udostępniania,

    - skierowania do realizacji.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców zobowiązany on jest do przeniesienia wszystkich autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 na Wykonawcę.

§ 10

Strony nie dopuszczają możliwości przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi  oferta Wykonawcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Dział 926, Rozdział 92601, § 6050/5, Zad.