Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR WGK. ………………….

W dniu .............................. pomiędzy Miastem Otwock ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 532 10 07 014 reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Jarosława Tomasza Margielskiego

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r.  poz. 1843 ze zm.)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na terenie Otwocka, 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego prace polegające na :

  - likwidacji wybojów w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,

  - równaniu ulic o nawierzchniach ziemnych z zagęszczeniem i likwidacją nadmiaru  gruntu po skraju równania z nadaniem jezdni przekroju poprzecznego daszkowego lub parabolicznego umożliwiającego powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocza,

  - doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem fragmentów ulic gruntowych i nieulepszonych tłuczniem frakcjonowanym twardym, przy średniej grubości warstwy tłucznia ok. 10 cm,

  - doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem fragmentów ulic gruntowych    i nieulepszonych kruszywem betonowym, przy średniej grubości warstwy ok. 10 cm

  - remoncie cząstkowym chodników, parkingów, jezdni z prefabrykatów betonowych oraz innych elementów ulic,

§ 2

- Wartość umowy wynosi …………………….. zł brutto

/słownie………………………………………………………………………………………………………

- Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej konieczności wykonywania prac będących przedmiotem umowy w trakcie jej obowiązywania.

- Strony zawierają umowę na okres od daty zawarcia niniejszej umowy do wyczerpania kwoty wartości umowy, nie później niż do 20.12.2020 r.

§ 3

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

  - przedstawiania Wykonawcy każdorazowo zakresu rzeczowego robót,

  - dokonywania odbioru wykonanych robót.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przystąpienia do wykonywania zlecanych prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 w ciągu         ……… dnia roboczego a w sytuacji wybojów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego nie później niż w ciągu 6 godzin od czasu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - przystąpienia do wykonywania zlecanych prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 - 5 
w ciągu 2 dni roboczych a, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego nie później niż w ciągu 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem ust. 3,

  - wykonywania zleconych robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

  - zapewnienia kierownika robót ze stosownymi uprawnieniami, pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do należytego wykonania robót,

  - okazywania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy,

  - ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wobec osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań wykonawcy,

  - udzielenia sześciomiesięcznej gwarancji na wykonane prace,

  - usuwania wskazanych przez Zamawiającego wad w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy.

  - nie wstrzymywania robót z własnej winy,

  - niezwłocznego oznakowania i zabezpieczenia miejsca awarii z chwilą powzięcia wiadomości o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Wykonawca oświadcza, że środkiem natychmiastowej łączności do przyjmowania zleceń jest telefon ………………………

- Strony ustalają iż wiążącą formą powiadomienia Wykonawcy będzie powiadomienie 
za pośrednictwem środków łączności wymienionych w ust. 4.

§ 4

            - Za realizację przedmiotu umowy w części dotyczącej prac, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe stanowiące iloczyn ilości wbudowanej masy asfaltowej na gorąco i zaoferowanej stawki ……………. zł netto (słownie: ………………………………………………………………) za wbudowanie 1 tony masy.

            - Za realizację przedmiotu umowy w części dotyczącej prac, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 2 - 4, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe stanowiące iloczyn powierzchni wyrównanych lub ilości ton wbudowanego tłucznia bądź kruszywa betonowego oraz następujących stawek jednostkowych:

  - …....... zł netto (słownie: ………………………………) – za 1m2 równania z zagęszczeniem 
i likwidacją nadmiaru gruntu po skraju równania z nadaniem jezdni przekroju poprzecznego daszkowego lub parabolicznego,

  - ………. zł netto (słownie: ………………………………..) - za wbudowanie 1 tony tłucznia lub klińca frakcjonowanego twardego o uziarnieniu 4 – 32,5 mm przy doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem,

  - ………. zł netto (słownie: ………………………………….) - za wbudowanie 1 tony kruszywa betonowego przy doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem,

- Rozliczenie prac, o których mowa w mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5 następować będzie w oparciu           o Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych lub Katalog Nakładów Rzeczowych uwzględniając jedynie te pozycje których prace bezpośrednio dotyczą, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach, na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych przez Wykonawcę, przy wskaźnikach:

- stawka roboczogodziny Rg = …………. zł netto (słownie: ……………………………………………)

w tym:

- koszty pośrednie Kp = ……… liczone od R, S,

- zysk  Z = ……….  liczony od R+Kp, S+Kp,
oraz cenach materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu nie wyższych niż średnie ceny opublikowane w aktualnym w dniu kosztorysowania wydaniu np.  Sekocenbud.

- Do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.

- Wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszystkie koszty robocizny, materiałów 
i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowych prac.

§ 5

- Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót następować będzie w formie bezusterkowego protokołu odbioru, do którego Wykonawca załączy wykaz wykonanych prac.

- Na czas odbioru wykonanych prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu.

- Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,  NIP: 532 10 07 014

Odbiorca: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

- W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Za wykonane elementy robót, Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

§ 6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo naliczenia kar umownych:

  - w wysokości 0,2 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do zleconych prac,

  - w wysokości 0,2 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zleconych prac,

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 0,5 % wartości umowy,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości umowy,

  - nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie robót drogowych w wysokości 0,2% wartości umowy.

- W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.

- Trzykrotne nałożenie na Wykonawcę kar umownych uważa się za szczególny i wystarczający powód do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający wstrzymuje wszelkie płatności z tytułu umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zapis ten ma zastosowanie przy wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni lub dłuższym.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

            - Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy,             a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie.

            - Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy          i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

§ 9

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,

2)   wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:

a)  opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie  przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b)  brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,

c)  działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego,

d)  wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

3)   konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający  działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

3.    Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 10

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w tym również stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy, po udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszym podwykonawcom).

- Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy.

- Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także projektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie, maksymalnie, 30 dniowym (od otrzymania) zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
i do jej zmian.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu  umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w terminie 30 dni.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 11

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności: roboty drogowe.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie           1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (tj.                   w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej       w § 6 ust. 1 pkt. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

## WYKONAWCA			          		                             ZAMAWIAJĄCY